# HƯỚNG DẪN TRIỂN KHAI DỰ ÁN LEGALIR (UIT DSC 2026)

Mô hình vận hành: GitHub là Source of Truth + Kaggle Notebook chỉ để Train & Đọc Kết Quả (Cách 2)

Repo nộp bài: https://github.com/huynhnhatminh20/uit-dsc-2026-legal-raptor-KG  (nộp toàn bộ folder GitHub, không nộp notebook rời)

Cập nhật: 23/05/2026 — Chuyển từ Cách 1 (paste code vào cell) sang Cách 2 (notebook chỉ gọi file). Leader chỉ train, không paste thủ công.

## I. Nguyên tắc vận hành chung (Cách 2)

GitHub là Source of Truth duy nhất: Toàn bộ mã nguồn nằm trong repo GitHub theo cấu trúc module (member_a.py, member_b.py, member_c.py, src/...), Kaggle notebook KHÔNG chứa logic, chỉ import và chạy.

Kaggle Notebook chỉ để Train & Đọc Kết Quả: Notebook trên Kaggle chỉ có ~5 cell ngắn gọn: clone GitHub → import hàm → train (có checkpoint) → đọc submission.json. Leader là người duy nhất chạy notebook.

Không paste code thủ công: Thành viên push code lên GitHub branch riêng → tạo Pull Request → Leader merge vào main → Kaggle chạy !git pull là tự có code mới. Loại bỏ hoàn toàn lỗi paste sai cell và conflict khi 3 người cùng edit Kaggle.

Cơ chế Checkpoint Bắt Buộc (giữ nguyên): Các bước xử lý nặng (RAPTOR, Vector DB, Graph, BM25, Reranker) phải lưu checkpoint vào /kaggle/working/{A,B,C}_checkpoint/ để resume khi session reset.

Một người cầm lái (Leader): Chỉ Leader chạy notebook trên Kaggle. Thành viên khác không cần mở Kaggle, chỉ code ở máy local và push lên GitHub.

Khi nộp, nộp toàn bộ folder GitHub (đã bao gồm notebook, src, README, requirements.txt), không nộp file .ipynb rời.

So sánh Cách 1 (cũ) vs Cách 2 (mới - đang áp dụng):

| Tiêu chí | Cách 1: Paste code vào cell (cũ) | Cách 2: Notebook gọi file (mới) |
| --- | --- | --- |
| Nơi chứa code | Trong cell Kaggle | Trong file .py trên GitHub |
| Cập nhật code | Copy/paste thủ công, dễ sai cell | git push → Kaggle !git pull tự có |
| Lỗi đường dẫn | Không lỗi (1 file) | Khắc phục bằng sys.path.append (đã fix trong template) |
| Conflict | 3 người cùng edit Kaggle → corrupt | Mỗi người branch riêng, Leader merge |
| Checkpoint | Dễ ghi đè lẫn nhau | Tách A/B/C_checkpoint |
| Khi nộp | Nộp .ipynb | Nộp toàn bộ folder GitHub |

## II. Phân công chi tiết theo Module GitHub (thay cho Cell - Cách 2)

Mỗi thành viên sở hữu file/module riêng trên GitHub, notebook chỉ import. Mapping với Cell cũ để dễ đối chiếu:

| Thành viên | Module trên GitHub (Cell cũ tương ứng) | Nhiệm vụ cụ thể | Output & Checkpoint |
| --- | --- | --- | --- |
| A Data Pipeline + RAPTOR + Vector Store | member_a.py src/raptor/ src/vector_store.py (Cell 2 - Cell 4 cũ) | Đọc và làm sạch văn bản pháp luật, chunk theo Điều → Khoản → Đoạn Xây dựng cây RAPTOR bằng Legal 4B để tóm tắt cụm Khởi tạo Vector Store (FAISS/Chroma) từ node RAPTOR bằng BAAI/bge-m3 | Thư mục /kaggle/working/A_checkpoint/ raptor_tree.pkl (lưu mỗi 50 chunk) vector_store.pkl |
| B Knowledge Graph + BM25 + Hybrid Retrieval | member_b.py src/graph/ src/bm25.py src/hybrid.py (Cell 5 - Cell 7 cũ) | Trích thực thể & quan hệ pháp lý bằng Legal 4B → NetworkX Xây dựng chỉ mục BM25 (rank-bm25/Whoosh) Hybrid Retrieval kết hợp Dense + BM25 + Graph qua RRF | Thư mục /kaggle/working/B_checkpoint/ graph.pkl bm25.pkl |
| C Model Infrastructure + Reranker + Evaluation (Bạn) | member_c.py src/reranker.py src/evaluate.py (Cell 8 - Cell 10 cũ) | Wrapper load Legal 4B 4-bit + BAAI/bge-m3 lên GPU Cross-Encoder BAAI/bge-reranker-v2-m3 lọc tối đa 05 document_id Tính Recall@5 và Precision@5 trên warmup (ràng buộc >5 → 0 điểm) | Thư mục /kaggle/working/C_checkpoint/ reranker.pkl eval_fn.pkl |

Quy tắc Checkpoint (giữ nguyên, chỉ đổi nơi code): Mỗi module tự lưu checkpoint, notebook chỉ gọi hàm. Ví dụ trong member_c.py:

# Trong member_c.py - tự lưu checkpoint, notebook chỉ gọi hàm
import pickle, pathlib
CKPT = pathlib.Path("/kaggle/working/C_checkpoint/reranker.pkl")
def get_reranker():
    if CKPT.exists():
        print("🔄 Load reranker từ checkpoint")
        return pickle.load(open(CKPT, "rb"))
    print("⚙️ Build reranker mới (BAAI/bge-reranker-v2-m3)")
    reranker = LegalReranker().load()
    CKPT.parent.mkdir(parents=True, exist_ok=True)
    pickle.dump(reranker, open(CKPT, "wb"))
    return reranker
# Trong notebook train.ipynb - Leader chỉ gọi:
# from member_c import get_reranker
# reranker = get_reranker()

## III. Cấu trúc Khung Notebook Mới (Cách 2) — Leader chỉ train

Notebook train.ipynb trong repo (notebook/train.ipynb) chỉ có 5 cell ngắn gọn, không chứa logic:

| Cell | Tên Cell | Người phụ trách | Mô tả chức năng (chỉ gọi file) |
| --- | --- | --- | --- |
| Cell 1 | Setup & Clone | Leader | git clone https://github.com/huynhnhatminh20/uit-dsc-2026-legal-raptor-KG.git, pip install, kiểm tra GPU |
| Cell 2 | Import Modules | Leader | import sys; sys.path.append(...); from member_a import build_raptor; from member_b import hybrid_retrieve; from member_c import LegalReranker |
| Cell 3 | Train | Leader (gọi A/B) | Gọi build_raptor(), build_vector_store(), build_graph(), build_bm25() — mỗi hàm tự checkpoint |
| Cell 4 | Inference & Rerank | Leader (gọi B/C) | for query in public-official.json: candidates = hybrid_retrieve(query); top5 = reranker.rerank(query, candidates, top_k=5) |
| Cell 5 | Evaluation & Submission | Leader (gọi C) | Tính Recall@5/Precision@5 trên warmup, ghi submission.json và zip submission.zip |

Thành viên A/B/C không cần mở Kaggle. Chỉ Leader mở và bấm Run All. Code logic nằm trong file .py trên GitHub.

Đối chiếu với cấu trúc cũ 11 cell: Cell 2-4 (A), Cell 5-7 (B), Cell 8-10 (C) giờ thành 3 file member_a/b/c.py, Cell 1 và Cell 11 gộp thành Cell 1 và Cell 5 mới.

## IV. Quy trình Tích hợp & Kiểm thử Sớm (Giữ nguyên, đổi cách thực hiện)

Giai đoạn Mock Data (Tuần 1-2): Thành viên A xuất 10 file chunk mẫu sớm để B và C test hybrid retrieval và reranker mà không cần đợi toàn bộ RAPTOR.

Quy trình Git mới (thay cho paste):

Mỗi thành viên tạo branch riêng: git checkout -b a/raptor (hoặc b/graph, c/reranker) → code file của mình → git push → tạo Pull Request

Leader review và merge PR vào main

Leader mở Kaggle notebook → chạy !git pull origin main → Run All → sinh submission.json. Không ai edit trực tiếp trên Kaggle.

Khi nộp, nộp toàn bộ folder GitHub (đã bao gồm notebook, src, README, requirements.txt, .git history), không nộp file .ipynb rời.

Chốt hạ: Tuần cuối chạy 1 session sạch từ Cell 1 → Cell 5 trên Kaggle để sinh file nộp cuối cùng đạt chuẩn JSON.

## V. Bảng Model & Công cụ chốt (Giữ nguyên - Bắt buộc dùng Legal)

| Thành viên | Vị trí / Module | Model & Công cụ chốt | Mục đích sử dụng |
| --- | --- | --- | --- |
| A | Data Processing & Chunking | Thuật toán custom (Python) | Đọc, làm sạch và cắt văn bản pháp luật theo Điều → Khoản → Đoạn |
| A | RAPTOR Tree Builder | VLSP2025-LegalSML/qwen3-4b-legal-pretrain (backup: luanngo/Qwen3-4B-VietNamese-Legal-Chat) | Tóm tắt cụm chunk, giữ điều kiện rẽ nhánh và tên văn bản gốc |
| A & B | Vector Store & Dense Retrieval | BAAI/bge-m3 | Chuyển văn bản/node thành vector, gom cụm RAPTOR và tìm kiếm ngữ nghĩa |
| B | Knowledge Graph Extraction | Legal 4B LLM (chung với RAPTOR) | Bóc tách thực thể (Điều, Khoản, Cơ quan) và quan hệ pháp lý → NetworkX |
| B | BM25 Lexical Index | rank-bm25 hoặc Whoosh | Khớp chính xác số hiệu điều luật, tên văn bản |
| B | Hybrid Retrieval & RRF | Reciprocal Rank Fusion | Gộp kết quả từ Dense (A), BM25 và Graph |
| C | Cross-Encoder Reranker | BAAI/bge-reranker-v2-m3 | Chấm điểm chéo [Câu hỏi, Văn bản] → lọc tối đa 05 document_id (vượt quá → 0 điểm) |
| C | Evaluation & Metrics | Script tự viết (Recall@5, Precision@5) | Đo hiệu năng trên warmup/validation trước khi nộp |

## VI. Cấu trúc Repo GitHub khi nộp (toàn bộ folder)

Repo: https://github.com/huynhnhatminh20/uit-dsc-2026-legal-raptor-KG

uit-dsc-2026-legal-raptor-KG/
├── README.md                     # Hướng dẫn chạy
├── requirements.txt
├── member_a.py                   # A: RAPTOR + Vector Store
├── member_b.py                   # B: Graph + BM25 + RRF
├── member_c.py                   # C: Legal 4B + Reranker + Evaluate (bạn)
├── src/
│   ├── raptor/                   # Code chi tiết RAPTOR của A
│   ├── graph/                    # Code Graph của B
│   ├── reranker.py               # Code Reranker của C
│   └── evaluate.py               # Code Evaluate của C
├── notebook/
│   └── train.ipynb               # CHỈ 5 cell: clone -> import -> train -> submission (Leader chạy)
├── data_legalir/                 # Hoặc link Kaggle Dataset
└── submission.json               # Sinh ra sau khi train

— Hết — Đã cập nhật sang Cách 2 nhưng giữ nguyên toàn bộ bảng phân công và hướng dẫn chi tiết —